## Slide 1: Raúl Echeverry Alfredo Aponte Juan Borja Juan Guzmán Fabián Salazar Álvaro Rodríguez Kenny Rodríguez
4
Grupo
Fuente: http://gforge.icesi.edu.co

## Slide 2: Fase: despliegue

## Slide 3: 16. Prepárese para el mantenimiento continuo Asegúrese de que todas las funciones y actividades de soporte estén en su lugar antes de implementar la solución
Soporte
Mantenimiento
Supervisión crítica
Notes: ASUM-DM > Deploy > Prepare for Ongoing Maintenance
A. Proporcione horas específicas de disponibilidad para el soporte de guardia para el cliente e instruya a los usuarios sobre cómo usar todos los medios de soporte para la solución.
B. Revise los procedimientos de mantenimiento para el entorno de producción.
Establezca roles de participación tanto del equipo de soporte interno como de IBM SPSS.
Cree un cronograma para las actividades de mantenimiento más críticas.
c:. Revisión de los procedimientos de supervisión para el entorno de producción Establezca roles participantes tanto del equipo de soporte interno como de IBM SPSS. Identifique las señales de advertencia y los problemas comunes. Cree un cronograma para la supervisión crítica.

## Slide 4
16 ok: fabián SF
17: implementar solución: Alfredo aponte, Raúl, Kenny
18: tránsito al soporte: Raúl y Kenny.
19: lanzamiento: Juan David
20: Prepárese para el cierre: Juan Sebastian, Alvaro Rodriguez

## Slide 5: 19. LANZAMIENTO
En Vivo
Puesta en marcha c del proyecto.
Generación de Interes.
Marketing
Revisión.
Plan de Comunicación
Entorno.
La solución.
Preparación
Implementar

## Slide 6: 17. IMPLEMENTAR SOLUCION
CAPACITACIÓN AL EQUIPO
INFORMAR EMPRESA / PROYECTO EN MARCHA

## Slide 7: 18. PASO AL SOPORTE
CAPACITACIÓN AL EQUIPO
INFORMAR EMPRESA / PROYECTO EN MARCHA

## Slide 8: 19. LANZAMIENTO
En Vivo
Puesta en marcha preparativos del proyecto.
Generación de Interes.
Marketing
Revisión.
Plan de Comunicación
Entorno.
La solución.
Preparación

## Slide 9: 20. PREPÁRESE PARA EL CIERRE DEL PROYECTO Prepare y ejecute las actividades para el cierre del proyecto
RESUMEN EJECUTIVO DE GESTIÓN
EVALUACION PROSPECTIVA
RESEÑA DEL PROYECTO
RESUMA LOS RESULTADOS DE LA MODELACIÓN
OBJETIVOS, FACTORES CLAVES Y RECOMENDACIONES.
NUEVOS ALCANCES, NUEVAS HERRAMIENTAS, BUENAS PRACTICAS
REUNIÓN DE REVISION
EVALUACION DE DESEMPEÑO Y PASOS A SEGUIR
20.1. Construya el reporte final y convoque una reunión de revisión
Notes: PREPÁRESE PARA EL CIERRE DEL PROYECTO
CONSTRUIR EL REPORTE FINAL
Construir el resumen ejecutivo: Resuma los resultados de la modelación del proyecto y ofrezca recomendaciones. Complete la sección de resumen del proyecto en el Reporte Final. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto? Beneficios esperados. Visión del proyecto.
Construir la reseña del proyecto: Detalle los objetivos del proyecto, los procesos de minería de datos, los criterios de éxito y enuncie recomendaciones.
Construir una evaluación prospectiva: Complete la sección de evaluación prospectiva en el Reporte Final. Identifique nuevas oportunidades para los entregables, nuevas herramientas a usar, buenas prácticas, etc. Considere ampliaciones al alcance del proyecto.
CONVOQUE A UNA REUNIÓN DE REVISION
Evalúe de manera formal el desempeño del proyecto y acuerde los pasos a seguir con el cliente.
  Prepare la agenda.
  Agende la reunión.
  Distribuya copias del reporte final y plasme sus comentarios antes de la reunión.
  Lleve a cabo la reunión y consigne las observaciones.

## Slide 10: 20. PREPÁRESE PARA EL CIERRE DEL PROYECTO Prepare y ejecute las actividades para el cierre del proyecto
ACCIONES CORRECTIVA INMEDIATAS
DIVULGAR LAS CORRECIONES
REPORTE FINAL ACTUALIZADO
CORRECION DE DESVIACIONES IDENTIFICADAS POR EL CLIENTE
INCLUYA LAS ACCIONES CORRECTIVA IMPLEMENTADAS.
RESULTADOS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
20.2. Seguimiento de las tareas y acciones acordadas en la reunión y cierre
CONSENTIMIENTO DE CIERRE
APROBACION FORMAL DEL CLIENTE PARA EL CIERRE
CONSENTIMIENTO COMO REFERENCIA
INCLUIR AL CLIENTE COMO REFERENCIA
JUSTIFICAR LA NEGACIÓN
Notes: PREPÁRESE PARA EL CIERRE DEL PROYECTO
SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS ACORDADAS EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN
Planee y ejecute acciones correctivas de manera inmediata: Implemente soluciones oportunas a las desviaciones identificadas por el cliente. Implemente y gestione acciones correctivas y actualice planes si es necesario.
Actualice el reporte final: Complemente y actualice el reporte final para incluir las acciones correctivas implementadas.
Comunique las acciones implementadas al cliente: Asesore al cliente sobre los resultados de las acciones que se llevaron a cabo.
OBTENER EL CONSENTIMIENTO PARA DARLE CIERRE AL PROYECTO
Obtenga la aprobación formal del cliente para darle cierre al proyecto y desplegar los recursos desarrollados.
OBETENER EL CONSENTIMIENTO PARA INCLUIRLO COMO REFERENCIA
Establecer si el cliente está dispuesto a servir de referencia:
  Confirmar con el cliente,
  Si sí, deles inicio a las actividades necesarias para iniciar este proceso.
  Si no, registre la negación y consigne su justificación.

## Slide 11: 20. Prepárese para el cierre del proyecto Prepare y ejecute las actividades para el cierre del proyecto
REPORTE FINAL Y REUNIÓN DE EVALUACIÓN
Resumen ejecutivo de gestión
Reseña del proyecto
IMPLEMENTACIÓN DE CORRECIONES Y CIERRE
Divulgación de las correciones
Reporte final actualizado
Evaluación prospectiva del proyecto
Reunión de revisión
Acciones correctivas inmediatas
Consentimiento del cliente para el cierre
Consentimiento del cliente como referencia
Notes: PREPÁRESE PARA EL CIERRE DEL PROYECTO
CONSTRUIR EL REPORTE FINAL
Construir el resumen ejecutivo: Resuma los resultados de la modelación del proyecto y ofrezca recomendaciones. Complete la sección de resumen del proyecto en el Reporte Final. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto? Beneficios esperados. Visión del proyecto.
Construir la reseña del proyecto: Detalle los objetivos del proyecto, los procesos de minería de datos, los criterios de éxito y enuncie recomendaciones.
Construir una evaluación prospectiva: Complete la sección de evaluación prospectiva en el Reporte Final. Identifique nuevas oportunidades para los entregables, nuevas herramientas a usar, buenas prácticas, etc. Considere ampliaciones al alcance del proyecto.
CONVOQUE A UNA REUNIÓN DE REVISION
Evalúe de manera formal el desempeño del proyecto y acuerde los pasos a seguir con el cliente.
  Prepare la agenda.
  Agende la reunión.
  Distribuya copias del reporte final y plasme sus comentarios antes de la reunión.
  Lleve a cabo la reunión y consigne las observaciones.
SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS ACORDADAS EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN
Planee y ejecute acciones correctivas de manera inmediata: Implemente soluciones oportunas a las desviaciones identificadas por el cliente. Implemente y gestione acciones correctivas y actualice planes si es necesario.
Actualice el reporte final: Complemente y actualice el reporte final para incluir las acciones correctivas implementadas.
Comunique las acciones implementadas al cliente: Asesore al cliente sobre los resultados de las acciones que se llevaron a cabo.
OBTENER EL CONSENTIMIENTO PARA DARLE CIERRE AL PROYECTO
Obtenga la aprobación formal del cliente para darle cierre al proyecto y desplegar los recursos desarrollados.
OBETENER EL CONSENTIMIENTO PARA INCLUIRLO COMO REFERENCIA
Establecer si el cliente está dispuesto a servir de referencia:
  Confirmar con el cliente,
  Si sí, deles inicio a las actividades necesarias para iniciar este proceso.
  Si no, registre la negación y consigne su justificación.

## Slide 12: 20. Prepárese para el cierre del proyecto Prepare y ejecute las actividades para el cierre del proyecto
Cierre del proyecto
Reunión de cierre
Validar desempeño del proyecto y recibir feedback
Lecciones aprendidas: “moralejas”
Completar el “Formulario de experiencia en Gestión de Proyectos” y documentar *
Documentación y entendimiento
Reunión para retroalimentar el equipo de metodología
*Con fines de calificar como PMP
Notes: ASUM-DM > Deploy > Prepare for Ongoing Maintenance
A. Proporcione horas específicas de disponibilidad para el soporte de guardia para el cliente e instruya a los usuarios sobre cómo usar todos los medios de soporte para la solución.
B. Revise los procedimientos de mantenimiento para el entorno de producción.
Establezca roles de participación tanto del equipo de soporte interno como de IBM SPSS.
Cree un cronograma para las actividades de mantenimiento más críticas.
c:. Revisión de los procedimientos de supervisión para el entorno de producción Establezca roles participantes tanto del equipo de soporte interno como de IBM SPSS. Identifique las señales de advertencia y los problemas comunes. Cree un cronograma para la supervisión crítica.